Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän kokous 2/2025

Aika	1.10.2025	Klo 13:00–15:09

Paikka	Hybridi: nh Saimaa/MS Teams

Läsnä	Veijo Hämäläinen	Kyyveden osakaskunta

Eeva Lahtinen	ProAgria Etelä-Savo

Lasse Hämäläinen 	Etelä-Savon ELY-keskus

Liisa Muuri	 (siht.)	Etelä-Savon ELY-keskus

Toni Paakkunainen	Etelä-Savon ELY-keskus

Juho Kotanen	Etelä-Savon ELY-keskus

Hanne Soininen	XAMK

Anna Dunderfelt	XAMK

Heikki Tanskanen	Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Veli-Matti Pekkarinen	Suomen metsästäjäliitto

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lasse Hämäläinen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Kokouksen sihteerinä toimi Liisa Muuri.

Edellisen kokouksen muistio (2.4.2025)

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio, johon ei tullut muutoksia.

Vesienhoidon tilannekatsaus

Liisa Muuri esitteli vesienhoidon tilannetta. Tänä vuonna keskitytään vesien tila-arvioon sekä paineiden ja riskien arvioinnin viimeistelyyn. Taustalla tehdään ohjeistusta ja tietojärjestelmäuudistusta. Toimenpiteiden suunnittelua valmistellaan siten, että työ voi käynnistyä uusissa virastoissa heti vuodenvaihteen jälkeen. Vuonna 2026 laaditaan vesienhoitosuunnitelmaehdotukset ja toimenpideohjelmat, joista kuuleminen alkaa vuoden loppupuolella, mahdollisesti joulukuussa.

Lasse Hämäläinen kertoi harkinnanvaraisten avustusten hausta, joka on auki 17.10.–1.12.2025. Avustushakemukset käsittelee ELY-keskus, mutta Itä-Suomen elinvoimakeskus tekee päätökset. Pohjavesien suojelusuunnitelmien avustuksiin tulee muutoksia uuden pohjavesien avustusasetuksen (vna 881/2025) myötä. Asetus ei koske vielä ensi vuoden hankkeita, vaan vasta v. 2026 tehtyjä avustushakemuksia.

Aluehallinnon uudistus

Lasse Hämäläinen esitteli asiaa. Vuoden vaihteessa ELY-keskuksen henkilöstö jakautuu Lupa- ja valvontavirastoon (LVV) ja Itä-Suomen elinvoimakeskukseen (ITÄEVK). Lupa- ja valvontavirastossa nykyinen ELY-keskuksen vesienhoidon henkilöstö sijoittuu ympäristöosastolle, vesien- ja merenhoidon yksikköön ja Vuoksen vesienhoitoalueen (VHA1) ryhmään. Kyyvesi sijoittuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (VHA2), joten asiantuntijuus tullee jatkossa muusta ELY-keskuksesta. ITÄEVK:n tehtäviin kuuluu vesienhoidon edistämistoimet, sidosryhmäyhteistyö ja avustushankkeet Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

Vesilain valvonta ja mm. ruoppausilmoitukset käsitellään LVV:ssä, mutta hankkeisiin liittyvät muut vesitalousasiat ovat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen (KASEVK) toimialaa.

Keskusteltiin kalatalouspalveluista, joiden alueellinen jako ei muutu merkittävästi virastouudistuksen myötä. Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden koti on ITÄEVK.

Sidosryhmille välitetään yhteyshenkilöiden uudet yhteystiedot ennen vuodenvaihdetta, jotta yhteistyötä voidaan jatkaa sujuvasti. Keskeneräiset asiat pyritään saattamaan loppuun ennen uudistusta.

Hankkeet

Suovunselän JTF-hanke, Kyyveden osakaskunta

Veijo Hämäläinen kertoi hankkeesta. Hankkeen varsinaista aloituskokousta ei ole vielä pidetty. Hankkeella on yhteinen ohjausryhmä XAMK:n hankkeen kanssa. Hirsikankaansuon kosteikolta lähtevän ojan maanomistajien kanssa on tehty katselmus ja sopimukset. Toimenpiteet toteutetaan tulevan talven aikana. Kuusikummun kosteikon osalta on tehty pohjustavia töitä, Variskankaansuon kosteikko samassa yhteydessä. Talvitien pohja on raivattu, tasoitettu kaivinkoneella ja sen kantavuutta parannetaan talvea varten. Kuusikummun kosteikko on tyhjennetty, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa tulevana talvena. Tarsanlammen/Oininginlammen/Tervalahden osa-alue toteutetaan talvella 2026–2027. Variskankaansuolle yhdistyvän tien valmistelevia töitä on jo tehty. Kosteikolle tulevan ojan penger on tasoitettu. Majavien tihuloimat putkipadot korvataan louheella/pohjapadolla, jotka toimivat myös maanomistajan kulkureittinä.

Turvetuotantoalueiden ympäristöturvallinen jatkokäyttö Suovunselän valuma-alueella (JTF), XAMK

Anna Dunderfelt kertoi käynnissä olevasta hankkeesta. Neljälle kohteelle toteutetaan ennallistamissuunnitelmat, jotka ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Ympäristövaikutusten monitorointi ennallistettavissa kohteissa. XAMK on toteutuksen tukena kilpailutuksissa, ohjeistuksissa sopimuspohjissa ja tekee viestintää. Hankkeessa tehdään viestinnällistä yhteistyötä Vesiviisas maaseutu -hankkeen kanssa. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli, hanke vahvistaa osaamista ja turvaa hiilivarastot.

Tarkoituksena on seurata vedenlaatua ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Näytteenotto on aloitettu kesäkuussa, mutta sitä on haitannut vesien vähyys. Näytteitä otetaan myös Suovunselältä. Seurantaan kuuluu vesi- ja sedimenttinäytteitä, joiden lisäksi tehdään kenttämittauksia ja jatkuvatoimista seurantaa. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Niina Laurila. Jatkuvatoiminen sondi on Oininginlammen laskuojassa.

Heikki Tanskanen kertoi ympäristöpalveluiden tekemästä näytteenotosta Kuusikummun ojasta (Purukorvenoja) ja Pöllänojasta (vierekkäiset ojat). Valunta on ollut poikkeuksellisen vähäistä.

Kovalansuon hanke (JTF), Mikkelin kaupunki (metsätoimi)

Veli-Matti Pekkarinen on hankkeessa suunnittelija ja työnjohtaja. Hanke sijoittuu Kovalansuon entiselle turvetuotantoalueelle Mikkelin kaupungin omistamalle alueelle. Hankkeessa toteutetaan hajautettu monitavoitteinen kosteikko, jolla tavoitellaan luontoarvoja ja vesienhoidollista hyötyä. Ohessa tehdään hiilineutraalisuushankkeita muulla rahoituksella.

Kaivutyöt ovat edenneet kosteikolla hyvin ja työt valmistuvat lokakuun aikana. Turvetuotantoalueen vesiä käsitellään erikokoisissa padotuissa ja kaivetuissa kosteikkoaltaissa. Vesiä käsitellään mahdollisimman lähellä kuormituslähteitä. Hankkeessa rakennetaan muutaman isomman ja pienempien kosteikkojen verkosto, joka turvaa veden purkautumisen vanhaa väylää pitkin. Tavoitteena on toteuttaa mallikohde, johon keskitetään vesienlaadun seurantaa ja kumppaneiden toimintaa (mm. XAMK). Valmistuttuaan vesialue tulee liittymään SOTKA-levähdysaluehankkeeseen. Alue toimii oppimisympäristönä ja sen vesiensuojelurakennetekniikkaa voidaan esitellä vierailijoille.

Vesien laadun mittausta on käynnistetty jo vuosi sitten vanhojen turvetuotantoalueiden purkupisteiltä. Tänä keväänä ja kesänä seurantaa on täydennetty uusilla seurantapisteillä kosteikkoalueen ympärysojista. Ennen-seurannalla pyrittiin muodostamaan edustava kuva ennen kunnostusta vallitsevista olosuhteista. Seurataan, miten toimenpiteet vaikuttavat vedenlaatuun.

Urakoinnin pitäisi valmistua marraskuuhun mennessä, mahdolliset jälkityöt tarvittaessa. Avustuskelpoiset toimenpiteet tulee tehdä marraskuun loppuun mennessä.

Keskusteltiin vesien kulkeutumisesta alueella. Ojien kulkusuunnat tarkistetaan vielä myöhemmin. Valmistuva kosteikko on pinta-alaltaan suuri, jopa 10 % valuma-alueesta, mikä mahdollistaa jatkossa vesien johtamisen kosteikkoon myös muilta alueilta.

Kohteelle suunniteltiin jo maastoretkiä ensi vuodelle. Urakoitsijana on toiminut PEAB.

Kyyveden hoitokalastushanke 2025, Kyyveden osakaskunta (ESAELY/1452/2024)

Vuosina 2023–2024 hoitokalastusta on tehty Tyltynsalmessa. Parhaimmillaan yhdessä vedossa on ollut 4–5 tonnia särkikalaa. Tänä syksynä alue kalastetaan vielä kerran. Suovunselän kalasto ei enää edellytä hoitokalastusta, sillä on havaittu, että petokalasto on runsastunut hyvin. Oravaselältä hoitokalastettiin keväällä 2025 noin 10 t, mutta lahna ei ollut tullut kutemaan. Jatkossa on pohdittu, saataisiinko Kyyvedellä toimivat ammattikalastajat hoitamaan keväistä hoitokalastusta. Saalis on toimitettu Turakkalan Puutarhan biojalostamolle (Juvalta 10 km Mikkeliin päin). Jatkoa hankkeelle haetaan. Kuljetus on huomattava kustannus. Hoitokalastussaaliista osa on toimitettu ihmisravinnoksi Hirvensalmelle, mutta jalostusmarkkinat eivät toistaiseksi vedä. Jalostajien vaatimukset eivät kohtaa todellisen saaliin kanssa. Hoitokalastuksen yhtenä tavoitteena on tehdä tilaa muikulle.

Metsätalouden vesiensuojeluhankkeet, Metsäkeskus

Marjo Ahola toimitti kokousta varten päivityksen Kyyveden valuma-alueella käynnissä olevista, valmistuneista ja suunnitteilla olevista metsätalouden vesiensuojeluhankkeista. Iso-Naakkiman valuma-alueen vesiensuojeluhanke on valmistunut. Niskakoskenjoen valuma-alueen vesiensuojeluhanke on toteutuksessa ja suurin osa suunnitelluista vesiensuojelurakenteista on tehty.

Naarajärven valuma-alueen eteläosan vesiensuojeluhankkeen yleissuunnitelma valmistuu lähiaikoina ja hankkeelle haetaan toteuttajaa 15.10.2025 avautuvassa luonnonhoitohankkeiden hankehaussa. Naarajärven valuma-alueen pohjoisosan (Hirvijärven) vesiensuojeluhankkeen suunnitelma valmistuu talvella ja vesiensuojeluhankkeelle haetaan toteuttajaa kevään 2026 hankehaussa. Haukivuoren Lietlahdenjoen vesiensuojeluhankkeen suunnittelu on aloitettu ja tavoitteena on hakea hankkeelle toteuttajaa vuonna 2026.

Em. alueet kattavat suuren osan Kyyveden valuma-alueesta, mutta myös Härkäjärven/Törmäjoen valuma-alue tarvitsisi samanlaista suunnittelua, mutta suunnittelun toteuttajaksi olisi hyvä löytää joku muu taho. Osakaskunta on harkinnut elohopeakalatutkimuksen jatkamista Nykälänjoen/Törmäjoen seliltä.

Kyyveden tilan kehitys

Liisa Muuri kertoi Kyyveden tilan kehityksestä 1970-luvulta tähän päivään. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna a-klorofyllipitoisuus on laskenut jokaisella havaintopaikalla (Tervaskaarteessa ja Koiraselällä selvemmin). Fosforipitoisuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen luokittelukauteen verrattuna. Syvänteissä esiintyy jonkin verran talviaikaista hapenvajausta, välillä voimakastakin (<20 %), minkä takia rauta- ja ammoniumtyppipitoisuus ovat koholla alusvedessä. Syvänteet toimivat sedimenttiä keräävinä ”laskeutusaltaina”, eikä hapettomuus vaivaa matalampia alueita, joita Kyyvedestä on suurin osa. Tulokset ilmentävät kuitenkin orgaanisen aineen kuormituksen aiheuttamaa hapen kulumista. Klorofylli-a:n vähenemistä selittänee jossain määrin valo-olosuhteiden heikentyminen, sillä rehevyys ei ole havaintopaikoilla lisääntynyt.

Väriluku ja kemiallinen hapenkulutus ovat kohonneet kaikilla havaintopaikoilla, eniten Tervaskaarteen ja Koiraselän havaintopaikoilla. Näkösyvyys on heikentynyt kaikilla havaintopaikoilla, Koiraselällä tosin on havaittavissa hienoista parantumista aivan viime vuosina. Viimevuotinen kevättulva on aiheuttanut Kyyvedellä näkösyvyyden heikentymistä, eikä vieläkään ole havaittavissa selkeää parantumista.

Muut ajankohtaiset asiat

ACWA LIFE -hanke

Hanke on revisiovaiheessa, jossa neuvotellaan komission kanssa tarkennusta vaativista yksityiskohdista.

Kyyvesitalkkarin avulla valuma-alueet kuntoon

Eeva Lahtinen kertoi hankkeesta. Viestintää on tehty viestintäsuunnitelman mukaisesti pieniä muutoksia lukuun ottamatta. Uutiskirjeitä on laitettu tasaiseen tahtiin. Viestintää pitäisi lisätä erityisesti Leaderin muilla alueilla. Etelä-Savon vesienhoitoverkoston uutiskirjeyhteistyö jatkuu Heidi Vallan kanssa.

Kyyveden alueella on käynnissä useita hankkeita, joiden viestintää tulisi hoitaa keskitetysti. Kyyveden osakaskunnan sivuille on tarkoitus tehdä kooste käynnissä olevista hankkeista.

Lietlahdenjoen kaksitasouomahanke

Lietlahdenjoen ojitusyhteisön kanssa on pidetty monta kokousta. Viljelijät ovat olleet kiireisiä, mutta ovat suhtautuneet hankkeeseen positiivisesti. Ojitusyhteisön toimitsijat halusivat toteutukseen säätöpadon. Asia edellyttää muutoshakemusta, koska asia ei ollut alkuperäisessä hakemuksessa mukana. ELY-keskus on antanut säätöpadosta lausunnon. Patoasia tulee hyväksyttää ojitusyhteisön virallisessa kokouksessa. Kaksitasouoman rakentamisen aikana vesiä voisi ohjata toisen ojan kautta kosteikolle rakennusvaiheessa. ELY:n näkemystä kaivataan asiaan. Urakoinnin kilpailutus on tavoitteena käynnistää joulukuussa.

Maaseuturahaston hankkeita hoitanut Kaija Siikavirta on jäämässä eläkkeelle, ja hänen tehtäviään jatkaa Essi Saarinen.

Muut asiat

Hirsikankaansuon kosteikolla pidetään loppukatselmus parin viikon päästä. Keskisaarille on kylvetty heinän siementä kesällä.

Kyyveden pidätysaluemallinnushanke

ELY-keskuksen ja Syken yhteistyöhankkeena Nykälänjoen ja Törmäjoen valuma-alueille on tehty pidätysaluemallinnusta VEMALAn ja muun paikkatietoaineistojen pohjalta. Tarkoituksena on selvittää, mihin kohtiin vettä voidaan padottaa, kuinka paljon toimenpiteillä voidaan vähentää kuormitusta, tasata hydrologisia olosuhteita ja vaikuttaa kuivuusriskeihin. Aineisto tulee ELY-keskukselle paikkatietona. Aineiston käyttökelpoisuutta voisi tutkia jossain hankkeessa, kuinka hyvin ne ovat sovellettavissa käytäntöön.

Aineisto on saatavilla VEMALA:sta asiantuntijakäyttöön, mutta vielä ei ole tietoa, tuleeko aineisto myös avoimeen rajapintaan saatavaksi. Valuma-aluetalkkari voisi hyödyntää aineistoa työssään.

Seuraava kokous

Seuraava kokous ti 14.4. klo 13–15. Elinvoimakeskus kutsuu kokouksen koolle.

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15.09.

Sihteeri	Liisa Muuri

Jakelu	Tilaisuuteen kutsutut, esvesienhoito.fi-sivusto