Pieksämäen vesienhoitoryhmän kokous 1/2025

| Aika | 11.3.2025 klo 12.00–13.26 |
| --- | --- |

Paikka	Kanttila/MS Teams

Läsnä	Pekka Häkkinen, Pieksämäen kaupunki (pj.)

Leena Pelkonen, Keski-Savon ympäristötoimi

Roope Tarvainen, Pieksämäen Vesi

Hannu Järvinen, Naakkima-Naarajärven osakaskunta

Mika Markkanen, Pieksämäen kaupunki

Lasse Hämäläinen, Etelä-Savon ELY-keskus (siht.)

Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus

Henrik Roschier, MHY Etelä-Savo

Etänä		Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus

Mari Oja, Etelä-Savon ELY-keskus

Toni Paakkunainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ari Naukkarinen, Pieksänjärvi-Vangasjärvi osakaskunta

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkkinen ja sihteeriksi Lasse Hämäläinen.

Edellisen kokouksen muistio

Lasse Hämäläinen kävi läpi edellisen kokouksen 8.10.2024 muistion. Muistio hyväksyttiin.

Vesienhoidon tilannekatsaus

Kokouksen asialistasta poiketen käsiteltiin tässä vaiheessa kohta 5. Lintuvesikunnostukset.

Liisa Muuri esitteli vesienhoidon tilannetta. Aluehallinnon uudistus vaikuttaa vuoden 2025–2026 toimintaan. Vesienhoito jakautuu uusissa virastoissa siten, että vesienhoidon suunnittelu siirtyy LVV:n ja toimenpiteiden toteutus EVK:n puolelle.

Luokittelussa otetaan käyttöön one out, all out -menetelmä, jolloin vesistön ekologinen luokka määräytyy heikoimman laatutekijän mukaan. Seuranta-aineiston edustavuuden merkitys kasvaa arvioinnissa. Vesistöjen tilaluokka tulee todennäköisesti heikkenemään monella vesialueella. Luokittelun edetessä vuoden 2025 aikana saadaan enemmän tietoa menetelmän vaikutuksesta vesistöihin.

Keskustelussa nousi esille esteettömyyden määritelmä. Lasketaanko kasvillisuuden aiheuttama tukkeutuminen esteeksi varsinkin pienivirtaamaisissa uomissa. Tällaisen kasvillisuuden poistamisesta toivottaisiin ohjeistusta. Puuston poistaminen ei ole kiellettyä, mutta toimissa tulee ottaa huomioon kasvuston vaikutus ravinteiden sitoutumiseen ja eroosion hillintään. Arviointia tulee tehdä kohdekohtaisesti, virkistyskäyttöarvot tulee ottaa huomioon. Kasvillisuuden poistamisessa selvitettävä maanomistustilanne. Toteutetaanko toimia vesijättömaalla, jolloin tarvitaan osakaskunnan lupa. Rantakasvien puhdistamiseen voisi mahdollisesti sopia Leader-tuki. Vesienhoidossa tämänlaiset toimenpiteet voisivat olla osana suurempaa kokonaisuutta.

Vesienhoitohankkeet ja rahoitushaut

- Lasse Hämäläinen esitteli vesienhoitohankkeita ja tiedossa olevia rahoitushakuja.

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää syksyllä 2025 kaksi yleisinfoa vesienhoidosta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Käytiin läpi päättyneet ja käynnissä olevat vesienhoitohankkeet sekä syksyllä saapuneet hakemukset.

- Ahvenlammen ja Hiidenlammen hoitokalastus (ESAELY/1357/2022) Hanke päättyi syksyllä 2024.

- Vehkalammen ja Uuhilammen laskeutuskosteikoiden rakentamisen 1. vaihe. Hanke ei toteutunut, koska maankäyttösopimusta ei saatu tehtyä.

- Iso-Nivujärven kunnostussuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2024. Suunnitelman pohjalta ei ole jatkotoimia tiedossa.

- Pieksänjärven vesikasvien niitto. Niittäminen toteutunut, mutta vesi oli alhaalla, mikä hankaloitti työn toteutusta. Kone ei pääse liikkumaan kuivalla maalla. Niittoa jatketaan keväällä 2025, jolloin vesi on korkeammalla.

- Pieksämäen Naarajärven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen. Vuonna 2010 laadittu pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys. Suunnitelman tekijä on kilpailutettu.

- Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyynti. Haettu avustus 66 000 € vuosille 2025–2027.

- Suontjärven hoitokalastus. Haettu avustus 800 € vuodelle 2025.

- Pieksämäen Hiidenlammen ja Tuopunkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Haettu avustus 12 500 € vuosille 2025–2026.

- Muut vesistökunnostushankkeet

- Pieksänjärven hoitokalastus

Keväällä 2024 nuotattiin 10 eri paikassa eri puolilla Pieksänjärveä. Saaliista 90–99 % oli pientä lahnaa, seuraavaksi eniten oli kuhaa. Kuhia palautettu järveen. Kuhat ovat olleet pieniä, joukossa vain hyvin vähän mitat täyttäviä. Jonkin verran saaliissa oli myös särkeä. Kokonaissaalis 18,9 tonnia, josta yli 18 tonnia oli lahnaa. Kalastuksia jatketaan keväällä 2025, jolloin kaksinkertaistetaan rysien määrä.

- Osakaskuntien yhdistyminen

Jäppilän osakaskunta (Syvänsin alue) yhdistyminen keväällä 2025.

- Pieksänjärven hapetus

Osana Pieksämäen veden lupavelvoitetta.

- Pyhityn kuormitusselvitys

Näytteenottoa ja virtaamamittauksia on toteutettu kaikissa tulo- ja laskuojissa. Raportin laatiminen tehdään osana ACWA LIFE-hankketta rahoituksen toteutuessa.

- Metsätalouden luonnonhoitohankkeet (Metsäkeskus)

Parhaillaan valmistellaan Naarajärven valuma-alueen vesiensuojeluhanketta. Naarajärven valuma-alueen vesiensuojeluhankkeelle haetaan toteuttajaa toukokuun 2025 hankehaussa. Toteutuksessa ovat nyt Iso-Naakkiman ja Niskakoskenjoen vesiensuojeluhankkeet. Molempien vesiensuojeluhankkeiden toteuttaja on Veijo Kohvakka. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä resurssipula johtuen henkilöstöleikkauksista ja työssä painotetaan suunniteltujen kohteiden toteutusta.

- Pyhityn kosteikko (ETI-kosteikko)

Haitankärsijät kokeneet kosteikon pilaavan Pyhityn Hovilahden vedenlaatua. Asia tiedossa myös Keski-Savon ympäristötoimella. ELY-keskus on ottanut vesinäytteitä kohteelta (patorakenteen asennus + näytteenotto). Ensimmäisten vesinäytteiden perusteella kosteikko näyttäisi toimivan.

- Heiniön opinnäytetyö

Opinnäytetyön toteuttaa Xamkin ympäristötekniikan insinööri. Syksyllä 2024 tehdään kaksi vesinäytteenottoa, ensimmäiset näytteet otettiin 8.10.2024. Työn on tarkoitus valmistua kevään 2025 aikana.

Avustushaut

Kaupunkivesien hallintaan kohdistuva avustushaku 1.4.–19.6.2025. Avustusta voi hakea esim. hulevesihankkeisiin tai rakennetuilta alueilta kulkeutuvien haitallisten aineiden selvityksiin. Keskustelussa nousi esiin mikromuovipäästöt ja niiden hallinta rakennetuilta alueilta. Lisätietoja hausta Riina Tuomiselta, riina.tuominen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 147.

Vesienhoidon avustushaku järjestetään tuttuun tapaan loka-marraskuussa 2025. Hakemuksia toivotaan varsinkin laaja-alaisiin ja vaikuttaviin valuma-aluehankkeisiin. Lisätietoja hausta alkusyksyllä.

Lintuvesikunnostukset

Mari Oja esitteli lintuvesikunnostusten tilannetta. Keskustelua Pohosjoen tien puiden poistamisesta. Joessa olevat puut pidättävät vettä ja ne tulisi poistaa. Pohosjoki ei ole Natura-alueella, eikä luonnonsuojelualueella, joten kaatuneiden poistolle ei ole estettä näiltä osin. Toki Pieksäjärven veden laadun kannalta ajatellen hitaampi virtaama vähentää alapuolisen vesistön vesistökuormitusta.

Pieksänjärven valuma-alueella:

- Vehkalammen ruoppaus (ISAVI/9775/2022)

  - Vesilain mukainen ruoppauslupa myönnetty 15.5.2023 (Hakijana: Etelä-Savon ELY-keskus)

  - Työt saatettu loppuun lokakuussa 2024.

- Kirkko-Surnuin kunnostusruoppaus (ISAVI/9883/2022)

  - Vesilain mukainen ruoppauslupa myönnetty 27.4.2023 (Hakijana: Etelä-Savon ELY-keskus)

  - Ruoppaukset aloitettiin syksyllä 2024. Suunnitelmissa on havaittu puutteita ja lupaa päivitetään. Työt jatkuvat syksyllä 2025.

Tuomiojärvi (Haapakoski)

- Pohjapadon rakennusurakan kilpailutus käynnistetään keväällä 2025 ja vanha pato puretaan ja uusi rakennetaan syksyllä 2025.

Patohankkeet

Toni Paakkunainen esitteli patohankkeiden tilannetta.

- Ruokojärven pohjapatohanke

Alueelle on muodostunut hiljattain Vedenjakajan osakaskunta, joka aikoo edistää hanketta. Ruokojärven alivedenkorkeuden nostamisesta on laadittu suunnitelma, joka täytyy päivittää tarpeellisilta osin luvan hakemista varten. Osakaskunnan on tarkoitus hakea avustusta ELY-keskuksen vesitalouspuolelta. Vesistön vedenpinnan korkeutta seuraa osakaskunta.

- Virmasjoen myllypadot

Suunnitelmat ovat valmistuneet vuonna 2022. Edistetään ACWA LIFE-hankkeen kautta, mikäli hanke saa rahoitusta.

- Pieksänjärven säännöstelypato

Tekninen lautakunta lähettänyt vastineen AVI:lle, lupa toivottavasti tänä keväänä. Lupakäsittelyn jälkeen mahdollisesti toteutukseen jo syksyllä 2025.

- Heiniön pato

Heiniöllä osakaskunnan ja paikallisten yhteistyö tiivistynyt syksyllä 2024. Hoitokalastushankkeen jatkeena toivotaan innokkuutta patohankkeen edistämiseksi. Yhteyshenkilö patoasiassa Elina Häikiö Etelä-Savon ELY-keskuksessa.

Muut ajankohtaiset asiat

ACWA LIFE: Viimeistelty hakemus jätetty komissiolle. Päätös kesäkuussa 2025.

Kyyveden valuma-aluetalkkari: Jatkohankkeelle haetaan rahoitusta. Kalatalousalue luvannut talkkarihankkeen edistämiseen rahoitusta.

Metsätaloudelle herkät vesistöt: Aineisto julkaistaan maaliskuun lopussa. Infotilaisuus 7.4.2025.

Vesienhoidon nettisivu-uudistus: Verkkosivujen toteutus ja käyttöönotto keväällä 2025. https://esvesienhoito.fi

Pyhitty ja Heiniö: Ei uusia yhteydenottoja. Heiniön opinnäytetyö työn alla.

Lintutornien rakentaminen Vehkalammelle ja Kirkko-Surnuille voisi onnistua Leader-rahoituksella. Aikaisempia kokemuksia voisi kysellä paikallisilta lintuharrastajilta. Kaupungin liikuntapuolella ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia edistää.

Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään Kanttilassa Pieksämäellä tiistaina 8.10.2025 klo 9.00–11.00. Kokous järjestetään hybridikokouksena. Lounaan jälkeen maastoretki lähistön vesistökunnostuskohteille.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.26.

Sihteeri	Lasse Hämäläinen

Liitteet	Esityksen runko

Jakelu	Tilaisuuteen kutsutut, Etelä-Savon vesienhoitosivut